LIHTHANGE

Reiu ranna puhke- ja supluskoha juurdepääs ning peatuskoht

LIHTHANKE  DOKUMENDID

Viitenumber  45230000 - 8

Uulu 2017.a.

Tahkuranna Vallavalitsus kutsub Teid osalema lihthanke “Reiu ranna puhke- ja supluskoha juurdepääs ning peatuskoht“ hankemenetluses.

Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hanke eest vastutava isiku poole.

1. Hanke iseloomustus

1.1 Hankija

nimi: Tahkuranna Vallavalitsus

aadress: Uulu küla Tahkuranna vald 86502 Pärnumaa

telefon: 44 48 890

faks: 44 48 891

1.2 Hanke eest vastutav isik

nimi: Karel Tölp

ametikoht: Tahkuranna Vallavalitsus, vallavanem

telefon: 44 48 890

faks: 44 48 891

mob.telefon: 56 673 533

e-post: karel.tolp@tahkuranna.ee

1.3 Hanke nimetus

“ Reiu ranna puhke- ja supluskoha juurdepääs ning peatuskoht“

1.4 CPV kood – 45230000-8

2. Tehniline kirjeldus

2.1 Reiu ranna puhke- ja supluskoha juurdepääsu, peatuskoha ning kommunikatsioonide (edaspidi ehitustööd) hinnapakkumise aluseks on Schöttli Keskkonnatehnika poolt koostatud põhiprojekt.

2.2 Ehitustööde teostamisel ja hinnapakkumuse koostamisel arvestada alljärgnevaga:

Kuukivi teelt rajatavad trassid tuleks ära ehitada enne maikuud, sel juhul saaks Reiuranna teed ehitava Lemminkäinen Eesti AS loal rajada need kas ilma puurimata või lühema puurimisega. Hiljem rajamise juures tuleb arvestada puurimisega vähemalt 50 m, sest Reiuranna teele rajatakse seniks asfaltkattega tee ja seda Tellija lõhkuda ei luba.

Pakkuja peab arvestama asjaoluga, et hankija rahaliste võimaluste tõttu võib olla tõenäoline käesoleva hankedokumendi punkti 5.5 rakendumine, ehk tööde valikuline teostamine. Seetõttu koosneb ka pakkumuse tabel 6 erinevast tööst.

2.3 Ehitustööde algus on aprill 2017.a, ehitustööd tuleb lõpetada hiljemalt 01.07.2017. a. ja paberimajandus tuleb esitada hiljemalt 01.08.2017. a.

2.4 Vajalikud teostusjoonised, survekatid, ehitustöödepäevikud, kaetudtööde aktid, mõõdistustunnistused jms tellib pakkuja.

2.5 Pakkujal on kohustus taastada tööde käigus rikutud teel paiknevad tehnorajatised, liikluskorraldusvahendid, haljastus jms.

2.6 Maksmine toimub 15 päeva jooksul, vastavalt pakutud hindadele esitatud aktide ja arvete alusel pärast trasside ja elektritööde ehitustööde lõppu ning peale kõikide ehitustööde lõppu. Viimane 10 % peale korrektse paberimajanduse esitamist.

2.9 Pakkuja kompetentsus ja kvalifikatsioon peab tagama käesoleva hanke teostamise.

2.10 Pakkuja koostab täitedokumentatsiooni ja hangib kõik ülejäänud ehitustööde teostamiseks vajaminevad load ja tasub nende eest. Kaevetööde teostamisel vajalikud kooskõlastused trassi- ja kaablivaldajatelt võtab tööde teostaja. Samuti muudelt asutustelt, kui see on vajalik.

2.11. Ehitaja peab tagama töödel täieliku ohutuse, kommunikatsioonide korrasoleku kaevetööde ja ehituse alal, tagama operatiivmasinate juurdepääsu kinnistutele, tellima ning esitama teostusjoonised, paigaldama vastavad liiklusmärgid ja võtma enda kanda kõikvõimalikud riskid, mis ilmnevad töö teostamisel.

2.12 Kõik ehitustööde teostamisega seotud kulud katab pakkuja.

3. Nõuded pakkujale ja pakkumuse struktuur

3.1 Pakkuja peab olema nõuetekohaselt täitnud riiklike- või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse. Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või tema elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Hankija kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel. Hankija kontrollib enne hankelepingu sõlmimist maksuvõla puudumist ja andmeid maksuvõla tasumise ajatamise kohta riigihangete seaduse § 38 lg 1 punkti 4 osas 2 (teisel) tööpäeval pärast pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse tegemist.

3.2 Pakkuja esitab pakkuja asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri tõendi, et pakkuja on nõuetekohaselt täitnud kohalike maksude tasumise kohustuse hankemenetluse algamise päeva seisuga.

3.3 Pakkuja peab omama kehtivat Maanteeameti poolt väljastatud tegevusluba teede ehitamiseks, remontimiseks ja hooldamiseks (luba peab kehtima kuni hankelepingu täitmise tähtajani). Hankija kontrollib iseseisvalt nimetatud tegevusloa olemasolu avalikust registrist, tegevusloa koopiat pakkuja esitama ei pea.

3.4. Pakkuja või alltöövõtja (alltöövõtja kasutamisel esitada kinnituskiri selle kohta koos ettevõtte andmetega) peab omama elektritööde MTR-i.

3.5. Pakkuja peab omama trasside ehitamise õigust ja kogemust vähemalt 100 000.- euro väärtuses ning peab esitama selle kohta referentsid koos kontaktidega.

3.6. Pakkuja peab tööde teostamisel lähtuma lisaks teostusviisile Tahkuranna valla heakorraeeskirjast (vastuvõetud 27. oktoober 2011.a. määrusega nr. 18) ja Tahkuranna valla kaevetööde eeskirjast (vastuvõetud 27. oktoober 2011.a. määrusega nr. 17). Kui Tahkuranna valla heakorra- või kaevetööde eeskirjas on toodud rangemad nõuded kui teostusviisis, siis arvestada tingimustes eeskirja nõuetega.

3.7 Pakkuja kinnitus – hankedokumentide (HD) Lisa 1 vorm 1;

3.8 Pakkuja majanduslik seisund peab võimaldama häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid ja pakkuja käsutuses peab hankelepingu täitmise tagamiseks olema vajalikud rahalised vahendid. Pakkuja esitab HD lisa 1 vorm 2 kohase kirjaliku kinnituse.

3.9 Pakkumuse maksumus HD lisa 1 vorm 3.

3.10. Objektide ühine ülevaatus-tutvustus toimub 07.02.2017. a. Algus kell 15.00 Tahkuranna Vallavalitsuse hoones volikogu saalis.

4. Pakkumuse esitamine, jõusoleku tähtaeg ja avamine

4.1 Pakkumuse esitamise tähtaeg on 13.02.2017, kell  15.00. Pakkumus tuleb esitada kinnises ümbrikus Tahkuranna Vallavalitsusse, aadressil Uulu küla Tahkuranna vald 86502 Pärnumaa. Ümbrik varustada märksõnaga “ Reiu ranna puhke- ja supluskoha juurdepääs ning peatuskoht“.

4.2. Pakkumus esitada eesti keeles.

4.3. Pakkumise ettevalmistamisega ja esitamisega seotud kulutusi tellija ei hüvita.

4.4 Pakkumus peab olema jõus vähemalt 90 päeva alates pakkumuse esitamise tähtajast.

4.5. Pakkumused avatakse ja kvalifitseeritakse 13.02.2017. a kell 15.15 Tahkuranna Vallavalitsuse hoones volikogu ruumis. Pakkumusi avab Tahkuranna Vallavalitsuse hankekomisjon.

4.6. Pakkumus tunnistatakse kvalifitseerituks kui on esitatud punktides 3.2; 3.4 (vajadusel); ja 3.5. kuni 3.9 nõutud dokumendid.

5. Pakkumuste hindamine

  - Pakkumusi hindab Tahkuranna Vallavalitsuse hankekomisjon.

  - Edukaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumus.

  - Vajadusel otsustab hankekomisjon pakkujatega edasiste läbirääkimiste pidamise esitatud maksumuse osas ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud. Hankijal on õigus enne otsuse tegemist küsida täpsustavaid küsimusi esitatud ja puuduvate andmete kohta.

5.4. Hankijal on õigus tagasi lükata ükskõik milline pakkumus kui on esitatud põhjendamatult väike pakkumus (madalaima ja järgmise pakkumise vahe on suurem kui 1,5 korda);

  - Juhul, kui madalaima pakkumuse maksumus on kõrgem hanke eeldatavast maksumusest, on

hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused või ehitustöödest osa töid välja jätta ning sõlmida töövõtuleping hankijal olemasolevatele rahaliste vahendite piires.

6. Hankelepingu sõlmimine

6.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku hankelepingu  sõlmimiseks. Hankelepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid ja edukaks tunnistatud pakkumus.

Lisa 1

Vorm 1 – Pakkuja kinnitus

Hankija: Tahkuranna Vallavalitsus

Viitenumber  45230000 - 8

Lihthanke nimetus: „Reiu ranna puhke- ja supluskoha juurdepääs ning peatuskoht“

| Pakkuja nimi: |  |
| --- | --- |
| Registrikood: |  |
| Aadress ja e-post aadress: |  |

1. Kinnitame, et võtame üle kõik lihthanke dokumentides esitatud tingimused ja esitame pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi.

2. Pakume ennast teostama eelnimetatud lihthanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest.

3. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meie majanduslik seisund võimaldab häireteta teostada hanke objektiks olevaid töid ja meie käsutuses on hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid.

4. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse kõik dokumendid ning täiendavad lisad, mis on tehtud hanke käigus.

5. Kinnitame, et omame hankelepingu täitmiseks vajalikke intellektuaalse omandi õigusi.

6. Käesolev pakkumus on jõus 90 (üheksakümmend) päeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

7. Oleme täielikult teadlikud, et Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused.

8. Kinnitame, et HD Lisa 1 Vormi 3 kohane pakkumuse maksumus on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, et pakkumuse maksumuse mittenõuetekohase täitmise puhul võidakse lükata meie pakkumus tagasi kui hankedokumentidele mittevastav.

Kuupäev: ………………………………………

Allkiri: …………………………………………

Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………………..

Lisa 1

Viitenumber  45230000 - 8

Vorm 2 – Pakkuja kinnitus

Hankija: Tahkuranna Vallavalitsus

Lihthanke nimetus: „Reiu ranna puhke- ja supluskoha juurdepääs ning peatuskoht“

| Pakkuja nimi: |  |
| --- | --- |
| Registrikood: |  |
| Aadress ja e-post aadress: |  |

Käesolevaga kinnitame, et pakkuja suhtes puuduvad riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktides 1-3 nimetatud asjaolud, see tähendab:

1) kinnitame, et pakkujat ega pakkuja seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest või pakkuja karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või karistus ei ole pakkuja elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv;

2) kinnitame, et pakkuja ei ole pankrotis või likvideerimisel, pakkuja äritegevus ei ole peatatud ning pakkuja ei ole muus sellesarnases seisukorras oma asukohamaa seaduse kohaselt;

3) kinnitame, et pakkuja suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist või muud sellesarnast menetlust oma asukohamaa seaduse kohaselt.

Kuupäev: ………………………………………

Allkiri: …………………………………………

Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………………..

Lisa 1

Vorm 3 - Pakkumuse maksumus

Viitenumber  45230000 - 8

Hankija: Tahkuranna Vallavalitsus

Lihthanke nimetus: „Reiu ranna puhke- ja supluskoha juurdepääs ning peatuskoht“

| Pakkuja nimi: |  |
| --- | --- |
| Registrikood: |  |
| Aadress ja e-posti aadress |  |

| Jrk. nr | Ehitustööde nimetus | Maksumus ilma käibemaksuta | Maksumus koos käibemaksuga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vesi ja kanalisatsioon | Eurot | Eurot |
| 2. | Tee koos haljastusega | Eurot | Eurot |
| 3. | Elekter | Eurot | Eurot |
| 4. | Slipp/kaldtee koos kõige sinna kuuluvaga | Eurot | Eurot |
| 5. | Parklaga seotud eeltööd koos parklas olemasoleva materjali laiali ajamise ja tihendamisega | Eurot | Eurot |
| 6. | Parkla koos kõikide töödega, k.a. punktis 4 toodud summa, haljastuse, pinkide jms-ga. | Eurot | Eurot |
| 7. | Maksumus kokku | Eurot | Eurot |

Kuupäev: ………………………………………

Allkiri: …………………………………………

Esindaja nimi: ………………………………